АДМИНИСТАРЦИЯ ЛИЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2013 г. № 30

с. Лизиновка

# Об утверждении Муниципальной целевой

# программы  «Энергосбережение и повышение

# энергетической эффективности в Лизиновском

# сельском поселении Россошанского муниципального

# района Воронежской области на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в  целях решения вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лизиновском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области на 2013-2017 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте администрации Лизиновского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Лизиновского сельского поселения.

Глава Лизиновского сельского поселения                    Т.Д. Сухорукова

# Приложение

# к постановлению администрации Лизиновского сельского поселения

# от 02.04.2013 г. № 30

# Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лизиновском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области на 2013-2017 годы»

с. Лизиновка

2013 г.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Содержание ………………………………………………………………….….……… | 3 |
|  | Паспорт муниципальной целевой программы …………………………………….… | 4 |
| 1. | Характеристика проблемы на решение которой направлена программа ………… | 6 |
| 2. | Цели и задачи Программы ……………………………………………………..…….. | 6 |
| 3. | Перечень мероприятий Программы …………………………………………............ | 7 |
| 3.1 | Перечень основных мероприятий на системах коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………………………………..… | 8 |
| 3.2 | Перечень основных мероприятий в жилищном фонде ……………………………. | 8 |
| 3.3 | Перечень основных мероприятий по модернизации систем уличного освещения……………………………………………………………………….…….. | 9 |
| 3.4 | Перечень основных мероприятий в бюджетном секторе……………………….…. | 10 |
| 3.5 | Перечень основных организационных мероприятий………………………….…… | 11 |
| 4. | Сроки и этапы реализации Программы ……………………………………….……. | 12 |
| 5. | Механизм реализации Программы…………………………………………….……. | 13 |
| 6. | Ресурсное обеспечение Программы………………………………………….……… | 13 |
| 7. | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения …….... | 14 |
| 8. | Оценка эффективности реализации Программы……………………………….…… | 14 |

ПАСПОРТ

# Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лизиновском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области

на 2013-2017 годы.»

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Лизиновском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области на 2013-2017 годы» |
| --- | --- |
| Дата, номер нормативного правового акта об утверждении Программы | постановление администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района от 02.04.2013г. № 30 |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | администрация Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Лизиновского сельского поселения; обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; создание необходимых условий для перевода экономики и бюджетной сферы повышения энергетической эффективности в секторах экономики Лизиновского сельского поселения на энергосберегающий путь развития; максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов в постоянный процесс повышения эффективности использования энергоресурсов. Основные задачи Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; повышение эффективности производства энергоресурсов, снижение потерь при их выработке и транспортировке; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели | Ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% за год и 15% за 5 лет. |
| Наименование программных мероприятий | основные мероприятия на системах коммунальной инфраструктуры. основные мероприятия в жилищном фонде. основные мероприятия по модернизации систем уличного освещения. основные мероприятия в бюджетном секторе. основные организационные мероприятия. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2017 годы 1 – й этап: 2013-2014 годы 2 – й этап: 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы (табл.6) составляет 30 тыс.руб., в том числе: 2013год – 72,2 тыс. руб. 2014год – 1347,9 тыс. руб. 2015год – 321,4 тыс. руб. 2016год – 0 тыс. руб. 2017год – 60 тыс. руб. Источники финансирования: бюджет поселения, средства собственников жилых помещений |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% за год и 15% за 5 лет. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий. Снижение расходов бюджета поселение на оплату потребленных энергоресурсов. |

1.  Характеристика проблем на решение которых направлена программа

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Лизиновского сельского поселения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Лизиновского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2012 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3 %;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- информационно-пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности является целью Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Лизиновского сельского поселения;

- обеспечение потребителей коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

- создание необходимых условий для перевода экономики и бюджетной сферы повышения энергетической эффективности в секторах экономики Лизиновского сельского поселения  на энергосберегающий путь развития;

- максимальное включение потребителей и поставщиков энергоресурсов в постоянный процесс повышения эффективности использования энергоресурсов.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

- повышение эффективности производства энергоресурсов, снижение потерь при их выработке и транспортировке;

- обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории поселения;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3. Перечень мероприятий Программы

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов является сегодня важной составляющей снижения производственных издержек. Вследствие этого, энергетические обследования, направленные на энергоэффективность и энергосбережение, рассматриваются как инструмент снижения себестоимости продукции, улучшения благосостояния населения, обеспечения соответствующей экологической и социально-бытовой обстановки.

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом составляет: тепловые сети 70-85%, водопроводные – 75 %.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства.

Остается обостренной проблема с уличным освещением населенных пунктов поселения. Осветительное оборудование сильно изношено и устарело. Дороги освещаются в 2-3 разу хуже, ведь старые отражатели никак не защищены от воздействий окружающей среды. Влага и пыль снижают их светотехнические характеристики и КПД. В светильниках часто используются устаревшие лампы накаливания (светоотдача 12лм/Вт) и ртутные лампы ДРЛ (55 лм/Вт). Отсутствует учет потребленной электроэнергии уличными светильниками. Назрела острая необходимость в модернизация уличного освещения – устройство фонарных линий.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики, и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение, необходимостью устойчивого энергоснабжения населения и объектов соцсферы, снижения техногенной нагрузки ТЭК на окружающую среду, сохранения энергетической безопасности.

3.1 Перечень основных мероприятий на системах коммунальной инфраструктуры

В Лизиновском сельском поселении  существует централизованная система водоснабжения. Доля охвата населения услугами централизованного водоснабжения составляет 29 %. Основными проблемами системы водоснабжения Лизиновского сельского поселения являются:

- несовершенство технологий и устаревшее оборудование;

- высокая степень износа трубопроводов;

- высокий процент потерь воды при транспортировке до конечных потребителей;

- не соответствие качества воды санитарным нормам и правилам.

Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указанны в таблице №1

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1. | Установка приборов учета подъема воды на скважинах | шт. | 4 | - | 47,9 | - | - | - | 47,9 | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 2. | Модернизация трубопроводов водоснабжения | п.км. | 0,41 | - | - | 321,4 | - | - | 321,4 | бюджет поселения | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Всего: | - | - | - | 47,9 | 321,4 | - | - | 369,3 |  |  |

3.2 Перечень основных мероприятий в жилищном фонде

Общая площадь жилищного фонда в Лизиновском сельском поселении составляет 60.80 тыс. м2, в том числе: находящегося в личной собственности – 56.10 тыс. м2., в муниципальной собственности - 00 тыс. м2, в ведомственной принадлежности - 4.7 тыс.м2. Водопроводом оборудовано 23.1% от общей площади жилищного фонда, горячим водоснабжением – 0%, ванной и душем –0%, газоснабжением – 60.2%, в том числе природным газом -58.8%, сжиженным газом -1.4%.

В рамках Программы в приоритетном порядке предусматривается оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов многоквартирных домов, расположенных в поселении. Установка приборов учёта - одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учётное потребление ресурсов продиктовано необходимостью энергетической безопасности страны. Энергосберегающая политика государства основана на принципах обязательности учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов. Указанная политика установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вместе с тем, в установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в первую очередь, заинтересованы граждане.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства при всех способах управления многоквартирным домом коммунальные услуги предоставляются на основании возмездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем с собственником жилого помещения. Существует необходимость приведения системы договорных отношений в области предоставления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным законодательством. Основой разграничения отношений по предоставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения является установка на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в  многоквартирном доме, коллективного (общедомового) прибора учёта.

## Установка приборов учёта необходима для получения достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество предоставляемых услуг. Необходимость использования общедомовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме. Одним из способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии). Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указанны в таблице №2

## Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1 | Оснащение МКД общедомовыми приборами тепловой энергии | Шт. | 3 | - | 300 | - | - | - | 300 | Собственники жилых помещений | Собственники жилых помещений |
| 2 | Оснащение МКД общедомовыми приборами холодного водоснабжения | Шт. | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | Собственники жилых помещений | Собственники жилых помещений |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 38 | 5,7 | - | - | - | - | 5,7 | Собственники жилых помещений | Собственники жилых помещений |
|  | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | 315,7 |  |  |

## 3.3 Перечень основных мероприятий по модернизации систем уличного освещения

На территории Лизиновского сельского поселения установлено 101 ед. светильников уличного освещения. Из общего количества 50 светильников с энергосберегающими лампами Днат. Учет расхода электроэнергии осуществляется расчетным методом исходя из количества установленных светильников и мощности ламп, что не отражает действительную картину энергопотребления. Потребность в реконструкции уличного освещения назрела еще в 90-х годах, но не могла быть реализована из-за финансовых проблем и частично из-за технических. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок наружного освещения. Поэтому одной из приоритетных задач поселения является модернизация систем уличного освещения. Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указанны в таблице №3

## Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1 | Восстановление фонарей уличного освещения | Шт. | 30 | 45 | - | - | - | - | 45 | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 2. | Строительство фонарной линии | Шт. | 6 | - | 1000 | - | - | - | 1000 | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Всего: |  | 6 | 45 | 1000 | - | - | - | 1045 |  |  |

3.4 Перечень основных мероприятий в бюджетном секторе

Энергосбережение в учреждениях поселения является  сегодня актуальным вопросом. При существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление. В рамках Программы предусмотрены основные мероприятия указанные в таблице №4, №5.

Перечень бюджетных учреждений расчет за потребленные энергоресурсы в которых  осуществляется из средств бюджета Лизиновского сельского поселения:

- Администрация Лизиновского сельского поселения;

- МКУ «Лизиновский КДЦ»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. | Источник финансироваия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие без замены светильников | Шт. | 30 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 2. | Зачистка и протяжка контактных соединений с целью устранения повышенных переходных сопротивлений | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 3. | Утепление оконных рам | Шт. | 15 | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 | бюджет поселения, инвестиции из вышестоящих бюджетов | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 4. | Провести замену прибора учета эл.энергии в Лизиновской библиотеке с класса точности 2 на класс точности 1 | Шт. | 1 | 6,1 | - | - | - | - | 6,1 |  |  |
|  | Всего: | - | - | 11,5 | - | - | - | - | 11,5 |  |  |

## 3.5 Перечень основных организационных мероприятий

## Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | кол-во | Затраты тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего |  |  |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Назначение ответственных за энергосбережение в администрации поселения и в бюджетных учреждениях | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Постоянный технический контроль, и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по поселению | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Планирование расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов исходя из ежегодного сокращения потребления электроэнергии на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет. | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
|  | Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | не требуется | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| Всего: |  | - | - | - | - | - | 60 | 60 |  |  |

## 4. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа рассчитана на 2013 – 2017 гг.

На первом этапе 2013 – 2014гг. основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- завершение оснащения жилых домов, расположенных на территории поселения, приборами учета;

- завершение оснащения учреждений органов местного самоуправления поселения приборами учета энергетических ресурсов;

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;

На втором этапе (2015 – 2017 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований;

- реализация капиталоемких энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований;

- проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Механизм реализации Программы.

## Основными исполнителями мероприятий Программы является администрация Лизиновского сельского поселения, собственники жилых помещений.

## Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.

Изменения и дополнения в Программу вносятся на основании постановления администрации Лизиновского сельского поселения. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Лизиновского сельского поселения в соответствии со статьями расходов. При необходимости Программа подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объём финансирования мероприятия по реализации Программы  составляет 1756,5 тыс.руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Таблица 6

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. средства |
|  |  | бюджета поселения | Собственников жилых помещений |
| Итого: | 1801,5 | 1485,8 | 315,7 |
| 2013г. | 72,2 | 56,5 | 15,7 |
| 2014г. | 1347,9 | 1047,9 | 300 |
| 2015г. | 321,4 | 321,4 | - |
| 2016г. | - | - | - |
| 2017г. | 60 | 60 | - |
| основные мероприятия на системах коммунальной инфраструктуры. 2013г. | - | - | - |
| 2014г. | 47,9 | 47,9 | - |
| 2015г. | 321,4 | 321,4 | - |
| 2016г. | - | - | - |
| 2017г. | - | - | - |
| основные мероприятия в жилищном фонде. 2013г. | 15,7 | - | 15,7 |
| 2014г. | 300 | - | 300 |
| 2015г. | - | - | - |
| 2016г. | - | - | - |
| 2017г. | - | - | - |
| основные мероприятия по модернизации систем уличного освещения 2013г. | 45 | 45 | - |
| 2014г. | 1000 | 1000 | - |
| 2015г. | - | - | - |
| 2016г. | - | - | - |
| 2017г. | - | - | - |
| основные мероприятия в бюджетном секторе 2013г. | 11,5 | 11,5 | - |
| 2014г. | - | - | - |
| 2015г. | - | - | - |
| 2016г. 2017г. | - | - | - |
| основные организационные мероприятия 2013г. | - | - | - |
| 2014г. | - | - | - |
| 2015г. | - | - | - |
| 2016г. | - | - | - |
| 2017г. | 60 | 60 | - |

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

В механизме реализации Программы администрация Лизиновского сельского поселения осуществляет проведение политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждает Программу, при необходимости вносит в нее изменения и дополнения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского поселения. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета Лизиновского сельского поселения в соответствии со статьями расходов. Контроль за ходом реализации программы осуществляет глава администрации Лизиновского сельского поселения.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

При реализации мероприятий Программы не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды в Лизиновском сельском поселении, и как следствие не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

При этом под результатами реализации программных мероприятий понимается достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

- снижения бюджетными учреждениями объема потребленных энергетических ресурсов в течение всего срока реализации Программы (2013 – 2017 годы) не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ими в 2012 году каждого из видов энергоресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление населения и хозяйствующих субъектов Россошанского муниципального района в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечения эффективной работы муниципальной энергосистемы предусматривающей как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов в бюджетной сфере Лизиновского  сельского поселения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования;

- организации управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Лизиновском сельском поселении;

- сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов;

- оснащения потребителей жилищно-коммунального хозяйства приборами учета расхода тепловой энергии, электрической энергии и воды.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы.

Глава Лизиновского

сельского поселения ______________ Т. Д. Сухорукова